MASTER INDEX

v1

Ana Komuta Merkezi — Tüm Planlar Tek Çatıda

| Proje | Hospitality Service & Ordering Platform | Versiyon | Index v1 — March 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toplam Plan | P0 – P9 (10 belge) | Durum | Tüm temel planlar tamamlandı |
| Sahip | Tural Musab Osmanli | Sonraki Adım | Pilot Discovery Pack + MVP Backlog |

📌  KAYNAK NOTU

Bu belge baseline / arşiv / paylaşım sürümüdür. Canlı operasyonel sürüm Notion workspace içindedir. Çelişki olması durumunda Notion geçerlidir.

# 1. Belgenin Amacı

Master Index, tüm planların tek yerden görünmesini sağlar:

- Hangi planın hangi amaçla var olduğunu - Hangi sırayla üretildiğini - Şu an hangi durumda olduğunu - Planların birbirine nasıl bağlandığını

# 2. Plan Yapısı

Planlar üç katmana ayrılıyor:

## Katman A — Neden Yapıyoruz?

| P0 | Master Plan | Projenin vizyonu, 7 stratejik karar, 12 aylık hedefler ve üst seviye milestone'lar | ✅ Hazır |
| --- | --- | --- | --- |

| P1 | Strateji Özeti | Problem, müşteri, çözüm, "neden şimdi" tezi ve gelir modeli özeti | ✅ Hazır |
| --- | --- | --- | --- |

| P2 | Business Viability Plan | 4 segment müşteri analizi, rekabetçi harita, diferansiyasyon matrisi, Go/No-Go | ✅ Hazır |
| --- | --- | --- | --- |

| P9 | Finans / Ticari Model | Fiyatlama modeli, gelir katmanları, paket önerisi, nakit akışı ve finansal riskler | ✅ Hazır |
| --- | --- | --- | --- |

## Katman B — Ne Yapıyoruz?

| P3 | Product / PRD | Ürün tanımı, 3 kullanım modu, JTBD tablosu, 5 kullanıcı akışı, MVP fonksiyonlar | ✅ Hazır |
| --- | --- | --- | --- |

| P4 | MVP Scope Plan | Single-sentence MVP tanımı, 4 hipotez, 3 katman feature tablosu, scope gate soruları | ✅ Hazır |
| --- | --- | --- | --- |

| P6 | Pilot / GTM Planı | GTM tezi, ICP tablosu, 5 pilot fazı, 15 KPI, GTM kanalları, 90 günlük timeline | ✅ Hazır |
| --- | --- | --- | --- |

## Katman C — Nasıl Yapıyoruz?

| P5 | Technical Architecture | 7 sistem bileşeni, tech stack, 6 bounded context, fallback senaryoları, event kataloğu | ✅ Hazır |
| --- | --- | --- | --- |

| P7 | Execution Plan | 8 faz, milestone yapısı (M0–M8), 5 workstream, sahiplik modeli, ritim/raporlama | ✅ Hazır |
| --- | --- | --- | --- |

| P8 | Risk / RAID Plan | 7 risk kartı (R-01–R-07), 5 varsayım, 5 sorun, 6 bağımlılık, skorlama ve eskalasyon | ✅ Hazır |
| --- | --- | --- | --- |

# 3. Belge Durum Tablosu

| Kod | Belge Adı | Katman | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Master Plan | A — Neden | ✅ Tamamlandı |
| P1 | Strateji Özeti | A — Neden | ✅ Tamamlandı |
| P2 | Business Viability Plan | A — Neden | ✅ Tamamlandı |
| P3 | Product / PRD | B — Ne | ✅ Tamamlandı |
| P4 | MVP Scope Plan | B — Ne | ✅ Tamamlandı |
| P5 | Technical Architecture Plan | C — Nasıl | ✅ Tamamlandı |
| P6 | Pilot / GTM Planı | B — Ne | ✅ Tamamlandı |
| P7 | Execution Plan | C — Nasıl | ✅ Tamamlandı |
| P8 | Risk / RAID Plan | C — Nasıl | ✅ Tamamlandı |
| P9 | Finans / Ticari Model Planı | A — Neden | ✅ Tamamlandı |

| Durum | Artık "belge iskeleti yok" bahanesi bitti. Buradan sonrası üretim ve karar. |
| --- | --- |

# 4. Belge Bağımlılıkları

Planların birbirine nasıl beslediği:

| Belge | Beslenme İlişkisi |
| --- | --- |
| P0 (Master) | P1, P2 ve P3'e yön verir — projenin kuzey yıldızı |
| P2 (Viability) | P4 ve P9'u besler — ne yapılabilir ve nasıl para kazanılır |
| P3 (PRD) | P4 ve P5'in ana girdisidir — ürün gereksinimleri |
| P4 (MVP Scope) | P5 ve P7'nin kapsam sınırını belirler — ne build edilecek |
| P5 (Tech Arch) | P6 ve P7'nin teknik zeminini oluşturur |
| P6 (Pilot/GTM) | P7 ve P9'un saha/ticari test alanıdır |
| P8 (RAID) | Bütün planların yanında canlı izleme katmanıdır — her fazda güncellenir |
| P9 (Finans) | P6 ve P7 ile birlikte okunur — ticari model ve pilot fiyatlama |

# 5. Mevcut Karar Özeti

Şu ana kadar kilitlenen kararlar. Bu liste Master Index'te sabit durmalı; yoksa kararlar konuşmada kalır.

| # | Karar | İçerik |
| --- | --- | --- |
| 1 | AVM-first değil | Restaurant-first — ilk pazar restoranlar |
| 2 | Replacement-first değil | Integration-first — mevcut POS'u değiştirmez, entegre olur |
| 3 | "QR menü" değil | Hibrit servis katmanı — sipariş + ödeme + operasyon |
| 4 | İlk hedef müşteri | Aynı işletmecinin çok markalı yapısı veya tek yoğun restoran |
| 5 | İlk teknik yaklaşım | POS adapter + fallback senaryosu |
| 6 | İlk ticari model | Düşük ücretli pilot + aylık lisans |
| 7 | Shared seating / operator katmanı | Sonraki evre — MVP aşamasında değil |

# 6. Milestone Index

Bu milestone'lar tüm planlar boyunca görünür tutulmalı:

| ID | Milestone | Başarı Göstergesi |
| --- | --- | --- |
| M0 | Plan Stack Tamamlandı | P0–P9 tüm belgeler ilk sürümde hazır |
| M1 | Pilot Müşteri Seçildi | En az 1 müşteri yazılı kapsam ile onaylandı |
| M2 | MVP Scope Freeze | Kapsam değişikliği karar kapısından geçmeden yapılamaz |
| M3 | Core Build Çalışıyor | Uçtan uca akış staging'de demo ediliyor |
| M4 | Entegrasyon / Fallback Hazır | En az 1 POS adapter + fallback test edildi |
| M5 | Pilot Ready | Runbook, QR, personel eğitimi tamamlandı |
| M6 | Pilot Live | İlk gerçek sipariş alındı |
| M7 | Pilot Review Tamam | KPI analizi ve sonuç raporu tamamlandı |
| M8 | İlk Ücretli Geçiş | Devam / Pivot / Durdur kararı resmi olarak verildi |

# 7. Sonraki Çalışma Sırası

Buradan sonra belge değil, uygulama akışı:

| Adım | Ne? | İçerik |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pilot Discovery Paketi | - Hedef müşteri listesi - Discovery soruları - Kısa tanıtım metni - 1 sayfalık pilot teklifi |
| 2 | MVP Delivery Backlog | - Wave 1 / Wave 2 / Wave 3 iş listesi - Her iş için owner ve done tanımı |
| 3 | Pilot Müşteri Arama | - 5–8 görüşme - 2–3 ciddi aday - 1 pilot seçim |
| 4 | Teknik Build + Pilot Hazırlığı | F3–F5 faz yapısına göre ilerle |

# 8. Net Öneri

Bütün üst seviye çerçeve artık hazır. Şu anda yeni belge değil, iki somut adım: Pilot Discovery Pack + MVP Delivery Backlog

| Pilot Discovery Pack | MVP Delivery Backlog |
| --- | --- |
| - Hedef müşteri listesi - Discovery soruları (script) - 1 sayfalık pilot teklif taslağı - Tanıtım metni | - Wave 1/2/3 sprint breakdown - Owner ve done tanımı - P4 MVP Scope'dan türetilir - P7 Execution Plan ile hizalanır |

| Uyarı | Bu aşamadan sonra tekrar teoriye kaçarsan, zaman kaybetmeye başlarsın. Belge sistemi tamamlandı — sıra uygulama. |
| --- | --- |

Bu Master Index, plan setinin paylasim ve arsiv surumudir. Canli operasyonel sistem Notion workspace icindedir.

Asagidaki kaynaklar guncel yurutme icin esastir:

•  Ana proje sayfasi (Notion)

•  MVP Delivery Backlog

•  Pilot Discovery Tracker

•  RAID Register

Changelog

TEK HAKİKAT KAYNAĞI NOTU

Bu Master Index, plan setinin paylaşım ve arşiv sürümüdür. Canlı operasyonel sistem Notion workspace içindedir.

Güncel yürütme için esas kaynaklar:

•  Ana proje sayfası (Notion)

•  MVP Delivery Backlog

•  Pilot Discovery Tracker

•  RAID Register

Çelişki olması durumunda Notion geçerlidir.

Aktif Sonraki Adım: Pilot Discovery + Sprint 1 Execution

Changelog

| Versiyon | v0.1 |
| --- | --- |
| Tarih | 2026-03-24 |
| Değişiklik | Belge, Notion'daki Baseline v1 ve canlı operasyonel yapıyla senkronize edildi. |
| Neden | Notion artık canlı operasyonel sistemdir; DOCX seti baseline / arşiv / paylaşım sürümü olarak hizalanmıştır. |