MASTER PLAN

Hospitality Service & Ordering Platform

Sürüm: v0.1   |   Durum: Baseline v1   |   24 Mart 2026   |   Sahip: Tural

Belge Kimliği

| Proje Adı | Hospitality Service & Ordering Platform |
| --- | --- |
| Belge Kodu | P0 |
| Belge Tipi | Master Plan |
| Sürüm | v0.1 |
| Durum | Baseline v1 |
| Sahip | Tural |
| Tarih | 24 Mart 2026 |
| Amaç | Bu projenin tüm stratejik, ürünsel, teknik ve operasyonel planlarını tek merkezde toplamak |

📌  KAYNAK NOTU

Bu belge baseline / arşiv / paylaşım sürümüdür. Canlı operasyonel sürüm Notion workspace içindedir. Çelişki olması durumunda Notion geçerlidir.

# 1. Proje Özeti

Geçici ürün konumlandırması: "Shared seating ve masa içi servis senaryoları için modüler hibrit sipariş/ödeme platformu."

Bu proje, restoran ve ortak oturma alanı olan yeme-içme mekanlarında sipariş, servis ve ödeme sürtünmesini azaltan modüler bir platform kurmayı hedefler. İlk odak, AVM'ye doğrudan "operating system" satmak değil; tek restoran veya aynı işletmecinin çok markalı yapısında çalışan restaurant-first, integration-first bir wedge ürün oluşturmaktır. Daha sonra shared seating multi-vendor ve venue/operator katmanına genişleme planlanmaktadır.

# 2. Projenin Çözmek İstediği Ana Problemler

- Garson bekleme süresi

- Menüye erişim ve ürün bilgisinde sürtünme

- Hesap isteme ve ödeme gecikmesi

- Yoğun saatte sipariş alma darboğazı

- Siparişlerin mutfağa/ekiplere akışında verimsizlik

- Mevcut POS/KDS/printer altyapısıyla uyum sorunu

# 3. Stratejik Kararlar

Şu ana kadar netleşen temel stratejik kararlar:

| # | Stratejik Karar |
| --- | --- |
| 1 | AVM-first değil, restaurant-first başlangıç |
| 2 | Replacement-first değil, integration-first yaklaşım |
| 3 | İlk ürün "QR menü" değil, hibrit servis omurgası |
| 4 | İlk hedef: tek restoran veya aynı işletmecinin çok markalı yapısı |
| 5 | Shared seating / multi-vendor katmanı ikinci evre |
| 6 | Guest write akışı backend/edge üzerinden; staff erişimi kontrollü |
| 7 | POS entegrasyonu mümkünse ana yol; direct print / shadow mode fallback |

# 4. Nihai Ürün Vizyonu

Tek bir omurga ile 3 çalışma modu:

- Tek restoran modu

- Aynı işletmecinin çok markalı modu

- Shared seating / multi-vendor modu

# 5. 12 Aylık Üst Hedef

- Çalışan MVP

- En az 1 canlı pilot

- Ölçülmüş operasyonel iyileşme

- Tekrarlanabilir satış anlatısı

- İkinci müşteri türüne açılma kararı

# 6. MVP Başarı Tanımı

MVP başarılı sayılır eğer:

- Pilot mekanda gerçek sipariş akışı çalışır

- Mevcut operasyonu bozmaz

- Personel kullanım direnci düşük olur

- Sipariş/servis/ödeme sürtünmesinde ölçülebilir iyileşme görülür

- İşletme "bunu devam ettirelim" deme noktasına gelir

# 7. Kapsam Dışı — Şimdilik

- AVM genel operating system satış paketi

- Çoklu vendor combined checkout

- Settlement / payout motoru

- Gelişmiş kampanya/loyalty motoru

- Büyük ölçekli enterprise özelleştirme

# 8. Plan Envanteri

| Kod | Belge | Durum | Sıra |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Master Plan | Hazırlanıyor | 1 |
| P1 | Strateji Özeti | Hazırlanıyor | 2 |
| P2 | Business Viability Plan | Bekliyor | 3 |
| P3 | Product / PRD | Bekliyor | 4 |
| P4 | MVP Scope Plan | Bekliyor | 5 |
| P5 | Technical Architecture Plan | Bekliyor | 6 |
| P6 | Pilot / GTM Plan | Bekliyor | 7 |
| P7 | Execution Plan | Bekliyor | 8 |
| P8 | Risk / RAID Plan | Bekliyor | 9 |
| P9 | Finans / Ticari Model | Bekliyor | 10 |

# 9. Üst Seviye Milestone'lar

| Milestone | Açıklama |
| --- | --- |
| M0 | Plan sistemi kuruldu |
| M1 | İş ve ürün tanımı netleşti |
| M2 | MVP kapsamı kilitlendi |
| M3 | Teknik mimari ve pilot modeli hazır |
| M4 | MVP geliştirme başladı |
| M5 | Pilot canlı |
| M6 | Pilot sonrası karar raporu |

# 10. Üst Seviye Riskler

- POS entegrasyonlarının beklenenden zor çıkması

- Restoranların mevcut operasyonu bozma korkusu

- Scope creep

- Pilot müşteriyi seçmede hata

- Ödeme akışını erken karmaşıklaştırma

- Multi-vendor vizyonunun MVP'yi şişirmesi

# 11. Şu An Aktif Odak

Şu anda aktif çalışılan belge: P1 — Strateji Özeti

Aktif Odak & Operasyonel Referanslar

Bu plan setinin aktif odağı artık Pilot Discovery + Sprint 1 başlangıcıdır. Canlı yürütme, Notion ana sayfa, MVP Delivery Backlog, Pilot Discovery Tracker ve RAID Register üzerinden takip edilir.

•  Master Index v1 — tek hakikat kaynağı

•  MVP Delivery Backlog — canlı görev yönetimi

•  Pilot Discovery Tracker — canlı aday ve discovery yönetimi

•  RAID Register — canlı risk / assumption / issue / dependency takibi

P0, üst çatı controlled belgedir. Stratejik yönü, kilit kararları ve plan sistemini tanımlar. Günlük operasyonel gerçeklik Notion içindeki canlı sistemde yaşar.

Changelog

| Versiyon | v0.1 |
| --- | --- |
| Tarih | 2026-03-24 |
| Değişiklik | Belge, Notion'daki Baseline v1 ve canlı operasyonel yapıyla senkronize edildi. |
| Neden | Notion artık canlı operasyonel sistemdir; DOCX seti baseline / arşiv / paylaşım sürümü olarak hizalanmıştır. |