PLAN ENVANTERİ & ÇALIŞMA SIRASI

Hospitality Service & Ordering Platform

v0.1  |  Baseline v1  |  24 Mart 2026  |  Sahip: Tural

# 1. Neden Bu Plan Seti?

Bu proje için aşağıdaki belgeler seti yeterli ve profesyoneldir. İş planı, PRD, proje planı ve roadmap birbirinden farklı amaçlara hizmet eder:

- İş planı → pazar, ürün ve finans omurgasını taşır

- PRD → ürünün amacını ve davranışını tanımlar

- Proje planı → kapsam, deliverable, risk ve bağımlılıkları saptar

- Roadmap → yüksek seviyeli yön ve kilometre taşlarını görünür kılar

# 2. Plan Envanteri

Proje için tanımlanmış 10 belge ve öncelik seviyeleri:

| Kod | Belge Adı | Amaç | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Master Plan | Tüm planların üst çatısı, karar kaydı, sürüm merkezi | Çok yüksek |
| P1 | Strateji Özeti | İşin kısa ve net tanımı | Çok yüksek |
| P2 | Business Viability Plan | Pazar, müşteri, rekabet, gelir mantığı | Çok yüksek |
| P3 | Product / PRD | Kullanıcılar, use-case'ler, ürün davranışı | Çok yüksek |
| P4 | MVP Scope Plan | İlk sürüme giren/girmeyenler | Çok yüksek |
| P5 | Technical Architecture Plan | Sistem tasarımı, entegrasyon, fallback | Yüksek |
| P6 | Pilot / GTM Plan | İlk müşteri, pilot akışı, KPI'lar | Yüksek |
| P7 | Execution Plan | Fazlar, sprintler, deliverable'lar | Yüksek |
| P8 | Risk / RAID Plan | Risk, varsayım, sorun, karar takibi | Yüksek |
| P9 | Finans / Ticari Model Planı | Fiyatlama ve birim ekonomi | Orta-yüksek |

📌  KAYNAK NOTU

Bu belge baseline / arşiv / paylaşım sürümüdür. Canlı operasyonel sürüm Notion workspace içindedir. Çelişki olması durumunda Notion geçerlidir.

# 3. Önerilen Çalışma Sırası

Bu sırayı bozmak, yanlış şeyi profesyonelce yapma riskini doğurur. Mantık şudur: önce hedef ve kapsam netleştirilir, sonra delivery'e geçilir.

## Faz 0 — Çerçeve

| Kod | Belge | Odak | Sıra |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Master Plan | Tüm planların çatısı, karar merkezi | 1 |
| P1 | Strateji Özeti | İşin kısa ve net tanımı | 2 |

## Faz 1 — İş ve Ürün Netliği

| Kod | Belge | Odak | Sıra |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 | Business Viability Plan | Pazar, müşteri, rekabet, gelir mantığı | 3 |
| P3 | Product / PRD | Kullanıcılar, use-case'ler, ürün davranışı | 4 |
| P4 | MVP Scope Plan | İlk sürüme giren/girmeyenler | 5 |

## Faz 2 — Teknik ve Pilot

| Kod | Belge | Odak | Sıra |
| --- | --- | --- | --- |
| P5 | Technical Architecture Plan | Sistem tasarımı, entegrasyon, fallback | 6 |
| P6 | Pilot / GTM Plan | İlk müşteri, pilot akışı, KPI'lar | 7 |

## Faz 3 — İcra ve Kontrol

| Kod | Belge | Odak | Sıra |
| --- | --- | --- | --- |
| P7 | Execution Plan | Fazlar, sprintler, deliverable'lar | 8 |
| P8 | Risk / RAID Plan | Risk, varsayım, sorun, karar takibi | 9 |
| P9 | Finans / Ticari Model Planı | Fiyatlama ve birim ekonomi | 10 |

# 4. Temel İlke

"Bu sırayı bozarsan yanlış şeyi profesyonelce yaparsın." — Önce hedef ve kapsam netleşir, sonra delivery'e geçilir. Proje planı rehberleri de yalnızca görev listesi değil; scope, deliverable, risk ve bağımlılıkların önce tanımlanmasını önerir.

DEPRECATED / ARŞİV NOTU

Bu belge artık aktif plan envanteri değildir.

Yerine kullanılan belge:

Master Index v1 — Plan Seti Haritası

Gerekçe: Plan setinin tek hakikat kaynağı ve güncel durum haritası artık Master Index v1 ve Notion ana sayfasıdır.

Changelog

| Versiyon | v0.1 |
| --- | --- |
| Tarih | 2026-03-24 |
| Değişiklik | Belge, Notion'daki Baseline v1 ve canlı operasyonel yapıyla senkronize edildi. |
| Neden | Notion artık canlı operasyonel sistemdir; DOCX seti baseline / arşiv / paylaşım sürümü olarak hizalanmıştır. |