MVP SCOPE PLAN

Hospitality Service & Ordering Platform

P4   |   Sürüm: v0.1   | Baseline v1 |   24 Mart 2026   |   Sahip: Tural

Belge Kimliği

| Belge Kodu | P4 |
| --- | --- |
| Belge Tipi | MVP Scope Plan |
| Sürüm | v0.1 |
| Durum | Baseline v1 |
| Sahip | Tural |
| Amaç | İlk sürüme neyin gireceğini, neyin bilinçli dışarıda kalacağını ve MVP'nin ne zaman başarılı sayılacağını netleştirmek |

📌  KAYNAK NOTU

Bu belge baseline / arşiv / paylaşım sürümüdür. Canlı operasyonel sürüm Notion workspace içindedir. Çelişki olması durumunda Notion geçerlidir.

# 1. Belgenin Amacı

Bu planın amacı şunları netleştirmektir:

- İlk sürüme tam olarak neyin gireceğini

- Neyin bilinçli olarak dışarıda kalacağını

- Hangi varsayımların test edileceğini

- MVP'nin ne zaman "yeterince iyi" sayılacağını

MVP mantığında scope küçük tutulur. Zaman ve kaynak sabit kalırken değişken olan şey kapsamdır. MVP fikri doğrulamak için gereken en basit uygulanabilir sürümdür; tamamlanmış ürün değildir.

# 2. MVP'nin Tek Cümlelik Tanımı

İlk MVP: Tek restoran veya aynı işletmecinin 2–3 markalı yapısında, mevcut operasyonu bozmadan çalışan; menü erişimi, servis çağrısı, sipariş ve ödeme sürtünmesini azaltan hibrit servis katmanı.

| MVP Tanımında VAR | MVP Tanımında YOK |
| --- | --- |
| Restaurant-first | Dev platform |
| Integration-first | AVM operating system |
| Hybrid-service | Multi-vendor combined checkout |
| Measurable pilot outcome | Settlement motoru |

# 3. MVP'nin Çözmesi Gereken Ana Problem

"Müşteri masadayken sipariş, servis çağrısı ve ödeme akışı gereğinden fazla sürtünmeli."

İlk sürümün çözmesi gereken asgari üç alt problem:

| # | Alt Problem |
| --- | --- |
| 1 | Menüye ve ürün bilgisine hızlı erişim |
| 2 | Garson çağırma / hesap isteme süresini görünür ve yönetilebilir hale getirme |
| 3 | Sipariş ve ödeme akışını daha az beklemeli hale getirme |

# 4. MVP'nin Test Edeceği Ana Hipotezler

| Hipotez | İçerik |
| --- | --- |
| H1 | Müşteriler QR üzerinden menü açma, garson çağırma ve hesap isteme akışını kullanırsa servis sürtünmesi azalır. |
| H2 | İşletmeler, mevcut POS/KDS/printer yapısını sökmeden çalışan bir katmanı tamamen yeni sistem kurmaktan daha az dirençle kabul eder. |
| H3 | Aynı işletmecinin çok markalı yapısı veya tek yoğun restoran, shared seating multi-vendor yapıya göre daha hızlı pilotlanabilir. |
| H4 | Kurulum + aylık lisans modeli, transaction-first modele göre ilk satışta daha az direnç üretir. (Saha testi gerektirir — doğrulanacak ticari varsayım.) |

# 5. İlk Hedef Müşteri Tipi

| Sıra | Segment | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| 1. Tercih | Aynı işletmecinin 2–3 markalı yapısı | Karar verici az · rollout kontrollü · çok marka değeri test edilir ama multi-vendor karmaşıklığı yok |
| 2. Tercih | Tek ama yoğun çalışan restoran | Problem görünür · sürtünme hızlı ölçülür · MVP temiz test edilir |
| Ertelendi | Shared seating / food hall / AVM | Tek sepet, routing, payout, operator dashboard katmanları gerekir — MVP kapsamını şişirir |

# 6. MVP'ye Girecek Çekirdek Özellikler

## A. Guest Tarafı

| Durum | Özellik | Not |
| --- | --- | --- |
| ✓ Zorunlu | QR ile oturum başlatma |  |
| ✓ Zorunlu | Menü listeleme |  |
| ✓ Zorunlu | Ürün detayları |  |
| ✓ Zorunlu | Modifier / varyant seçimi |  |
| ✓ Zorunlu | Sepet |  |
| ✓ Zorunlu | Sipariş gönderme |  |
| ✓ Zorunlu | Sipariş durum ekranı |  |
| ✓ Zorunlu | Garson çağır |  |
| ✓ Zorunlu | Hesap iste |  |
| ◎ Opsiyonel | Scan-to-pay / pay-at-table | İşletmenin ödeme altyapısına göre kademeli açılabilir |
| ◎ Opsiyonel | Dijital fiş | Değerli ama 1. gün zorunlu değil |
| ◎ Opsiyonel | Bahşiş seçeneği | Değerli ama 1. gün zorunlu değil |

## B. Staff Tarafı

| Durum | Özellik | Not |
| --- | --- | --- |
| ✓ Zorunlu | Giriş |  |
| ✓ Zorunlu | Canlı sipariş listesi |  |
| ✓ Zorunlu | Servis talepleri listesi |  |
| ✓ Zorunlu | Sipariş status güncelleme |  |
| ✓ Zorunlu | Servis talebi acknowledge / resolve |  |
| ✓ Zorunlu | Masa bazlı görünüm |  |
| ○ Bekleyebilir | Gelişmiş floor plan |  |
| ○ Bekleyebilir | Rol bazlı detaylı yetki matrisi |  |
| ○ Bekleyebilir | Çok detaylı rapor panelleri |  |

## C. Menü / Operasyon

| Durum | Özellik | Not |
| --- | --- | --- |
| ✓ Zorunlu | Aktif menü snapshot'ı |  |
| ✓ Zorunlu | Availability toggle |  |
| ✓ Zorunlu | Basit kategori sıralama |  |
| ✓ Zorunlu | Görsel ve açıklama desteği |  |
| ○ Düşük öncelik | Gelişmiş kampanya / combo builder |  |
| ○ Düşük öncelik | Akıllı upsell motoru |  |
| ○ Düşük öncelik | Zaman bazlı karmaşık menü kuralları |  |

## D. Entegrasyon / Teknik

| Durum | Özellik | Not |
| --- | --- | --- |
| ✓ Zorunlu | En az bir POS adapter akışı |  |
| ✓ Zorunlu | Menü sync veya kontrollü manuel import |  |
| ✓ Zorunlu | Sipariş submit |  |
| ✓ Zorunlu | Status sync veya fallback |  |
| ✓ Zorunlu | Direct print / shadow mode fallback |  |
| ✓ Zorunlu | Idempotency | Duplicate sipariş önleme |
| ✓ Zorunlu | Audit log |  |
| ○ Sonraya | Birden fazla POS derin entegrasyon |  |
| ○ Sonraya | Tam payment reconciliation engine |  |
| ○ Sonraya | Multi-vendor routing + settlement |  |

# 7. MVP'ye Kesinlikle Girmeyecekler

Bu liste scope'u kurtaran yerdir. Her 'bunu da ekleyelim' dürtüsü buradan reddedilir.

Kapsam Dışı — MVP

✗ AVM/operator dashboard paketi

✗ Shared seating multi-vendor combined checkout

✗ Vendor bazlı payout / settlement

✗ Loyalty / referral / gamification

✗ Native mobile app zorunluluğu

✗ Geniş BI / analytics katmanı

✗ Her POS ile entegrasyon

✗ Marketplace tarzı discovery feed

✗ AI öneri motoru

✗ Enterprise permission lattice

# 8. MVP Başarı Kriterleri

MVP ancak aşağıdaki koşulların tamamında işaret görünürse başarılı sayılır:

## Ürün Başarı Kriterleri

Kriter

✓ Gerçek sipariş akışı canlı ortamda çalıştı

✓ Garson çağır / hesap iste akışları personel tarafından yönetildi

✓ Operasyon mevcut sistemi sökmeden ilerledi

✓ Kritik hata oranı kabul edilebilir seviyede kaldı

## Davranışsal Başarı Kriterleri

Kriter

✓ Müşteriler QR akışını gerçekten kullandı

✓ Personel sistemi aktif reddetmedi

✓ İşletme "devam edelim" sinyali verdi

## Ticari Başarı Kriterleri

Kriter

✓ Pilot sonrası ücretli devam etme veya ikinci faz görüşmesi açıldı

✓ Kurulumun işletme için kabul edilebilir olduğu görüldü

Amaç vanity metric değil; ürünün "viable" olup olmadığını görmek. MVP'nin esas amacı doğrulamadır.

# 9. MVP Ölçüm Seti

İlk pilotta en az şu metrikler toplanmalı:

| Metrik | Neyi Test Eder? |
| --- | --- |
| QR açılış sayısı | Erişim ve kullanım başlangıcı |
| QR → sipariş dönüşümü | H1 doğrulama — sipariş akışı çalışıyor mu? |
| Garson çağrı adedi | Servis katmanı kullanım yoğunluğu |
| Hesap isteme adedi | Ödeme sürtünmesinin azalıp azalmadığı |
| Siparişten kabule geçen süre | Operasyon verimliliği — H2 doğrulama |
| Siparişten hazır statüsüne geçen süre | Mutfak akış hızı |
| Servis talebinin çözülme süresi | Personel tepki hızı |
| Staff adoption geri bildirimi | H2 doğrulama — benimseme direnci |
| İşletme sahibinin devam isteği | H4 doğrulama — ticari kabul sinyali |

# 10. MVP Teslim Biçimi

| Bileşen | Tercih & Gerekçe |
| --- | --- |
| Müşteri arayüzü | Mobil web / responsive web — native app değil; dağıtım sürtünmesini artırmak MVP mantığına aykırı |
| Staff arayüzü | Web panel — kurulum gerektirmez, hızlı deploy |
| Entegrasyon katmanı | Integration layer + fallback — POS adapter + direct print shadow mode |
| Ek donanım | Gerekirse tablet / direct print desteği — zorunlu değil, pilota göre belirlenir |

# 11. MVP Kapsam Kapıları

Bir özellik MVP'ye girecekse bu 4 sorudan en az 3'üne "evet" demeli. "Hayır" ağırlıktaysa özellik backlog'a gider.

| # | Kapsam Kapısı Sorusu |
| --- | --- |
| 1 | İlk pilotta doğrudan kullanılacak mı? |
| 2 | Ana hipotezlerden birini test ediyor mu? |
| 3 | Operasyonel sürtünmeyi gerçekten azaltıyor mu? |
| 4 | Onsuz pilotun anlamı ciddi biçimde düşer mi? |

# 12. MVP Sürüm Yapısı — 3 Dalga

MVP kontrollü 3 küçük dalga halinde ilerler. Bu, scope'u sabit tutar ve erken geri bildirim almayı kolaylaştırır.

| Dalga | Başlık | İçerik |
| --- | --- | --- |
| Wave 1 | Core Service | QR session · Menü · Garson çağır · Hesap iste |
| Wave 2 | Order Flow | Sepet · Sipariş gönderme · Sipariş durum takibi · Staff live orders |
| Wave 3 | Payment + Integration Hardening | Ödeme modu · POS/fallback iyileştirme · Retry/idempotency · Basic reporting |

# 13. Karar

İlk sürüm bir "feature showcase" olmayacak.

İlk sürüm: tek restoran veya aynı işletmecinin çok markalı yapısında çalışan, hibrit servis + sipariş + temel ödeme doğrulaması.

Bunu korursan ürün öğrenir. Bunu gevşetirsen proje yine şişer.

Sonraki Adım: P5 — Technical Architecture Plan  —  Sistem tasarımı, entegrasyon mimarisi ve fallback stratejisi.

Bu belge controlled kapsam sinirini tanimlar. Canli sprint kirilimi ve gorev yonetimi MVP Delivery Backlog Notion veritabani uzerinden yurutulur.

Changelog

Kilitli Ödeme Kapsam Kararı

Pilot 1 varsayılan ödeme akışı pay-at-counter'dır. Pay-now yalnız müşteri, entegrasyon ve operasyon koşulları uygun olduğunda opsiyonel olarak açılır.

Canlı Uygulama Notu

Bu belge controlled kapsam sınırını tanımlar. Canlı sprint kırılımı, görev yönetimi ve önceliklendirme MVP Delivery Backlog Notion veritabanı üzerinden yürütülür.

Changelog

| Versiyon | v0.1 |
| --- | --- |
| Tarih | 2026-03-24 |
| Değişiklik | Belge, Notion'daki Baseline v1 ve canlı operasyonel yapıyla senkronize edildi. |
| Neden | Notion artık canlı operasyonel sistemdir; DOCX seti baseline / arşiv / paylaşım sürümü olarak hizalanmıştır. |