PILOT / GTM PLAN

Hospitality Service & Ordering Platform

P6   |   Sürüm: v0.1   | Baseline v1 |   24 Mart 2026   |   Sahip: Tural

Belge Kimliği

| Belge Kodu | P6 |
| --- | --- |
| Belge Tipi | Pilot / GTM Plan |
| Sürüm | v0.1 |
| Durum | Baseline v1 |
| Sahip | Tural |
| Amaç | İlk müşteri tespiti, pilot yapısı, GTM hareketi ve ticari dönüşüm modelini netleştirmek |

📌  KAYNAK NOTU

Bu belge baseline / arşiv / paylaşım sürümüdür. Canlı operasyonel sürüm Notion workspace içindedir. Çelişki olması durumunda Notion geçerlidir.

# 1. Belgenin Amacı

Bu plan aşağıdakileri netleştirir:

- İlk müşteri kim olacak?

- Pilot nasıl yapılandırılacak?

- Pilotta ne test edilecek?

- Pilot sonrası nasıl ücretli müşteriye dönüşülecek?

- İlk GTM motion nasıl işleyecek?

Bu belge, ürün doğrulama ile ticari doğrulamayı aynı çerçevede toplar. Teknik demo değil; davranış + operasyon + ticari doğrulama testidir.

# 2. Temel Tez

Bu ürünün doğru GTM yolu: pilot-first, restaurant-first, high-touch satış yaklaşımıdır.

| GTM'de VAR | GTM'de YOK |
| --- | --- |
| Önce küçük ama gerçek bir pilot | AVM/operator düzeyinde büyük satış |
| Önce restoran/işletmeci | Devasa enterprise anlatısı |
| Önce operasyonel fayda | "AI destekli dev platform" mesajı |
| Sonra genişleme | İlk günden combined checkout |

# 3. GTM Hedef Sıralaması

| Aşama | Hedef | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Aşama 1 | Aynı işletmecinin 2–3 markalı yapısı (1.) · Tek yoğun restoran (2.) | Karar verici az · kurulum kolay · değer net ölçülür · shared seating kadar karmaşık değil |
| Aşama 2 | Aynı müşteri içinde genişleme | İkinci lokasyon / ikinci marka / daha yoğun servis alanı |
| Aşama 3 | Shared seating / food hall / venue operator | İlk GTM hareketi olarak değil; genişleme evresi |

# 4. Ideal Customer Profile (ICP)

| Güçlü Aday | Zayıf Aday |
| --- | --- |
| Oturarak servis veren veya hibrit servis mekan | Bağımsız food hall (her şeyin sahibi ayrı) |
| Yoğun saatlerde sipariş/hesap darboğazı yaşayan | İlk günden operator-level ortak ödeme isteyen |
| Dijital denemeye tamamen kapalı olmayan yönetici | Operasyonu kaotik, veri disiplini olmayan işletme |
| Mevcut POS veya düzenli operasyon altyapısı olan | Karar yapısı çok karmaşık ve yavaş |
| Pilotu gerçekten takip edebilecek ekip | "Güzel fikir" diyen ama operasyonunu açmayan |
| Tek karar verici veya küçük karar grubu |  |

En güçlü aday: Aynı işletmecinin 2–3 markası · AVM içinde birkaç konsepti olan işletmeci · Tek kasa/tek operasyon mantığına yakın yapı.

# 5. Pilotun Amacı

Pilot "ürün çalışıyor mu?"dan biraz daha fazlasını cevaplamalı. Dört temel soruyu yanıtlar:

| # | Cevaplanacak Soru |
| --- | --- |
| 1 | Müşteri gerçekten bu akışı kullanıyor mu? |
| 2 | Personel buna karşı direnç gösteriyor mu, yoksa rahatlıyor mu? |
| 3 | Operasyon akışı bozulmadan devam ediyor mu? |
| 4 | İşletme bunu ücretli şekilde devam ettirmek istiyor mu? |

# 6. Pilot Formatı

## Pilot Süresi

| Dönem | Detay |
| --- | --- |
| Hazırlık | 1 hafta |
| Aktif pilot kullanımı | 4–6 hafta |
| Kapanış / raporlama | 1 hafta |
| Toplam döngü | 6–8 hafta |

## Pilot Format Seçenekleri

| Format | Kapsam | Detay |
| --- | --- | --- |
| Format A | Tek restoran pilotu | 1 lokasyon · 1 marka · belirli masa/alan grubu · QR + servis + sipariş + temel ödeme |
| Format B | Çok markalı pilot | 1 işletmeci · 2–3 marka veya counter · tek panel mantığı · combined checkout yok |

Öneri: Format B ilk tercih — ürünün modülerliğini gösterir. Müşteri bulmak zorsa Format A ile başlanabilir.

# 7. Pilotun Fazları

| Faz | Ad | Amaç & Çıktılar |
| --- | --- | --- |
| Faz 0 | Ön Yeterlilik | Müşteri filtreleme: darboğaz var mı · yönetici kabul ediyor mu · pilot zamanı ayırır mı · entegrasyon/fallback mümkün mü · ölçüm kabul var mı |
| Faz 1 | Discovery & Tasarım | Mevcut akışı anlamak · darboğazları görmek · pilot kapsamını sınırlandırmak → sipariş/ödeme akışı · personel rolleri · masa haritası · menü yapısı · POS gerçekliği · pilot scope dokümanı |
| Faz 2 | Kurulum | QR yerleşimi · menü kurulumu/senkronu · staff panel aktivasyonu · entegrasyon veya fallback kurulumu · kısa personel eğitimi |
| Faz 3 | Canlı Pilot | Gerçek müşteri kullanımı · günlük/haftalık izleme · sorun toplama · hızlı iyileştirme |
| Faz 4 | Değerlendirme | KPI analizi · işletmeci geri bildirimi · personel geri bildirimi · ücretli devam kararı · genişleme önerisi |

# 8. Pilotta Ölçülecek KPI'lar

Pilot "beğendik" ile ölçülmez. Asıl soru: ürün gerçekten sürtünmeyi azaltıyor mu?

| Kategori | Metrik | Neyi Gösterir? |
| --- | --- | --- |
| Kullanım | QR açılış sayısı | Erişim başlangıcı |
|  | Session sayısı | Aktif kullanım yoğunluğu |
|  | Garson çağır kullanım oranı | Servis katmanı benimsemesi |
|  | Hesap iste kullanım oranı | Ödeme sürtünmesi azalması |
|  | QR → sipariş dönüşüm oranı | Sipariş akışı etkinliği |
| Operasyon | Sipariş kabul süresi | Operasyon verimliliği |
|  | Siparişten hazır durumuna geçiş | Mutfak akış hızı |
|  | Servis talebinin çözülme süresi | Personel tepki hızı |
|  | Hesap istemeden kapanışa süre | Ödeme ve masa akışı hızı |
|  | Kritik hata / aksama sayısı | Sistem güvenilirliği |
| İşletme | Personel kabullenme düzeyi | Benimseme direnci |
|  | Yönetici memnuniyeti | Ticari kabul sinyali |
|  | Pilot sonrası devam isteği | Dönüşüm potansiyeli |
|  | İkinci lokasyon/marka görüşmesi | Genişleme sinyali |

# 9. Pilot Ticari Modeli

| Seçenek | Avantaj | Dezavantaj | Öneri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Ücretsiz pilot | Giriş bariyeri düşük | Müşteri ciddiyeti düşük; "sonsuz deneme" tuzağı | Önerilmez |
| 2 — Düşük ücretli pilot | Müşteri ciddiyeti artar; gerçek ticari niyeti test eder; bedava algısı kırılır | Hafif giriş bariyeri var | İlk Öneri |
| 3 — Kurulum ücretli, lisans sonraya bağlı | Emek korunur; müşteri bedava hissetmez; geçiş kolay | Biraz daha karmaşık yapı | İkinci Öneri |

Önerilen model: Düşük ücretli pilot + başarı halinde lisansa geçiş. Pilot bedeli devam kontratına mahsup edilebilir.

Transaction-first model erken aşamada seni "komisyon alan platform" gibi gösterebilir. Şu aşamada satılacak şey: operasyonel iyileştirme.

# 10. GTM Kanalları

B2B alıcıları satın alma yolculuğunda yüz yüze, uzaktan ve self-service kanalların üçünü de kullanıyor. GTM tek kanallı olmamalı.

| # | Kanal | Nasıl Çalışır? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Doğrudan saha satışı (Ana kanal) | Mekan ziyareti · akış gözlemi · yöneticiyle kısa görüşme · yerinde problem teşhisi |
| 2 | Sıcak referans / network | Ortak tanıdık · işletmeci çevresi · AVM/restaurant yöneticisi bağlantıları — ilk 3 müşteri için kritik |
| 3 | Kısa dijital demo | Yüz yüze sonrası gönderilir: 2–3 dk ürün akışı + 1 sayfalık pilot özeti + kısa teklif |
| 4 | Dijital takip (destekleyici) | LinkedIn / WhatsApp / e-mail — ilk temasın yerine geçmez; sadece dijital outreach bu ürün için zayıf kalır |

# 11. GTM Mesajı

| Yanlış Mesaj ✗ | Doğru Mesaj ✓ |
| --- | --- |
| "Yeni nesil AVM operating system" | "Mevcut sisteminizi sökmeden, masadaki sipariş ve hesap sürtünmesini azaltıyoruz." |
| "AI destekli restoran platformu" | "Garson çağırma, hesap isteme ve sipariş akışını daha kontrollü hale getiriyoruz." |
| "Tüm restoran deneyimini dönüştürüyoruz" | "İlk etapta küçük pilot yapıyoruz; gerçek kullanım verisiyle bakıyoruz." |

"Yeni sistem satmıyoruz; mevcut operasyonunuza hafif ama etkili bir servis katmanı ekliyoruz."

# 12. Alıcı Haritası

Bu ürün tek kişiye satılmayabilir. B2B'de farklı paydaşlar satın alma yolculuğunun farklı aşamalarında devreye girer.

| Paydaş | Anlatılacak Mesaj |
| --- | --- |
| İşletme sahibi / genel müdür | Ticari fayda: verimlilik artışı, müşteri deneyimi, devir hızı |
| Operasyon müdürü / restoran müdürü | Akış kolaylığı: mevcut sistemi bozmadan çalışıyor, personel yükü azalıyor |
| Kasa / IT ile ilgilenen kişi | Entegrasyon basitliği ve fallback güvencesi |
| Servis ekibi | Kullanım basitliği: tek ekran, sadece gerekli bilgi |

# 13. Pilot Teklif Paketi

İlk pilot teklifi 1–2 sayfayı geçmemeli. Amacı beklentiyi yazılı sabitlemek — yoksa pilot sonsuz deneme süresine döner.

| # | Teklif Bölümü |
| --- | --- |
| 1 | Problem özeti |
| 2 | Pilot kapsamı |
| 3 | Ne kurulacak |
| 4 | Ne kurulmayacak |
| 5 | Pilot süresi |
| 6 | Başarı KPI'ları |
| 7 | Roller ve sorumluluklar |
| 8 | Pilot bedeli |
| 9 | Pilot sonrası seçenekler |

# 14. Pilot Sonrası Dönüşüm Modeli

| Sonuç | Senaryo | Aksiyon |
| --- | --- | --- |
| A | Ücretli devam | Aylık lisans + opsiyonel kurulum/entegrasyon + belki ikinci marka/lokasyon açılımı |
| B | İkinci pilot / dar revizyon | Ürün çalışmış ama kritik eksikler kalmış → scope daraltılır, kısa ikinci faz yapılır |
| C | No-go | Ürün kullanılmamış / problem yeterince güçlü değil / müşteri fit değil / çözüm oturmamış → veri toplanır, öğrenme yazılır |

Önemli: Başarısız pilot da veri üretir. "Ölçülmeyen pilot" hiçbir şey üretmez.

# 15. İlk 90 Gün GTM Planı

| Dönem | Aksiyon |
| --- | --- |
| Gün 1–15 | Hedef müşteri listesi · çok markalı işletmeci ve yoğun restoran adayları · kısa demo ve pilot 1-pager · discovery script |
| Gün 16–30 | İlk görüşmeler · yerinde akış gözlemleri · aday eleme · 1 pilot adayı netleştirme |
| Gün 31–45 | Pilot anlaşması · kurulum · personel onboarding · baseline ölçüm |
| Gün 46–75 | Canlı pilot · haftalık takip · küçük düzeltmeler |
| Gün 76–90 | Sonuç analizi · ücretli geçiş görüşmesi · ikinci müşteri veya ikinci lokasyon hazırlığı |

# 16. Go-to-Market Riskleri

| Risk | Sonucu |
| --- | --- |
| Çok büyük müşteriyle başlamak | Satış döngüsü uzar, ürün öğrenmesi gecikir |
| Bedava pilot bağımlılığı | "İlgi var" sanılır ama ödeme niyeti yoktur |
| "QR menü" gibi algılanmak | Fiyat savaşına girilir ve kolay kopyalanır |
| Çok fazla paydaşı aynı anda ikna etmeye çalışmak | İlk müşteri için karar yapısı küçük ve tek odaklı olmalı |
| Pilot KPI'larını net koymamak | Pilot sonunda kimse ne oldu anlamaz |

# 17. Net Karar

İlk GTM hareketi: sahada problem teşhisi + dar kapsamlı ücretli pilot + veriye dayalı genişleme.

| Doğru Sıralama | Stratejik Gelecek (ama şimdi değil) |
| --- | --- |
| Önce restoran | AVM / venue operator katmanı |
| Önce dar pilot | Shared seating multi-vendor |
| Önce ölçülebilir sonuç | Combined checkout & settlement |
| Sonra lisans ve genişleme |  |

Büyük oyun küçük kapıdan açılır. Doğal eğilim "doğrudan büyük oyunu oynamak" tarafa kayabilir — burada akıllı olan küçük kapıya disiplinle bağlı kalmaktır.

Sonraki Adım: P7 — Execution Plan  —  Fazlar, sprintler, deliverable'lar ve çalışma disiplini.

Pilot musteri secimi, discovery sureci, onboarding ve lisansa gecis kosullari bu belgede tanimlanir. Ancak aday yonetimi ve teknik yeterlilik degerlendirmesi canli olarak Pilot Discovery Tracker uzerinden yurutulur.

Changelog

Pilot Kapsam Notu

Pilot müşteri seçimi, discovery süreci, onboarding ve lisansa geçiş koşulları bu belgede tanımlanır. Ancak aday yönetimi ve teknik yeterlilik değerlendirmesi canlı olarak Pilot Discovery Tracker üzerinden yürütülür.

Ödeme Kapsam Notu

Pilot 1 varsayılan ödeme akışı pay-at-counter'dır. Pay-now yalnız müşteri, entegrasyon ve operasyon koşulları uygun olduğunda opsiyonel olarak açılır.

Changelog

| Versiyon | v0.1 |
| --- | --- |
| Tarih | 2026-03-24 |
| Değişiklik | Belge, Notion'daki Baseline v1 ve canlı operasyonel yapıyla senkronize edildi. |
| Neden | Notion artık canlı operasyonel sistemdir; DOCX seti baseline / arşiv / paylaşım sürümü olarak hizalanmıştır. |